|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATI | DESCRIZIONE | |
| CUP | J81B17000760002 | |
| CIG | - | |
| STRUTTURA PROPONENTE | Ufficio Speciale "Grandi Opere" US. 60-06-00 | |
| OGGETTO DI BANDO E/O CONCESSIONE | Affidamento in Concessione per la Progettazione esecutiva ed i Lavori relativi all’intervento denominato “PIANO INTERMODALE DELL'AREA FLEGREA. INTERVENTI CONNESSI AL PIANO DI ALLONTANAMENTO IN CASO DI EMERGENZA VULCANICA - PRIMA FASE - OPERE DI COMPLETAMENTO - PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO”.  LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Pozzuoli (NA);  IMPORTO COMPLESSIVO: Lavori +Oneri Sicurezza + Oneri di  Concessione: € 46.333.111,34 comprensivo di IVA | |
|  |  |
| PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | CONCESSIONE -"Contratto Applicativo (ex Art.18 L.R. 16/2019)” REP. n. 14641 del 22.07.2021 dell’atto integrativo REP. n.8 del 12.08.2017 | |
| ELENCO DEGLI OPERATORI CHE  HANNO PRESENTATO LE OFFERTE | - | |
| AGGIUDICATARI/CONCESSIONARIO  /ESECUTORI | CONCESSIONARIO:  Società COPIN DUE S.P.A., codice fiscale e partita iva n. 07796461213, con sede in Pozzuoli (NA) alla Via Celle 2 (CAP 80078) | |
| IMPORTO AFFIDAMENTO CONCESSIONE | € 46.333.111,34 comprensivo di IVA | |
| TEMPI CONTRATTUALI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, STRALCI ESECUTIVI | 166 giorni per la progettazione esecutiva a decorrere dal 15 settembre 2021 ininterrotti e continuativi;  26 mesi per la realizzazione dei lavori a decorrere dal 01.05.2022, ininterrotti e continuativi. | |
| AVANZAMENTO PROGETTAZIONE | FASE DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO | |
| IMPORTO AVANZAMENTO SAL | - | |
| N. STATI DI AVANZAMENTO EMESSI al 28.02.2023 | - | |
| AVANZAMENTO CONTABILE IN % | - | |